# Auditoría Técnica y Hoja de Ruta de Modernización

Sistema de Punto de Venta y Facturación Electrónica (Costa Rica – Hacienda)

Junio 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El sistema auditado es una copia de trabajo (sin uso en producción actualmente) de una plataforma de punto de venta y facturación electrónica para Costa Rica, construida sobre CodeIgniter 3.1.9 y PHP 7.1, ambos sin soporte ni parches de seguridad desde hace años. El código parte de un proyecto open-source (“SPOS”) que fue personalizado para integrarse con Hacienda, pero la personalización dejó una arquitectura confusa, código inseguro y una desactualización crítica frente a la normativa vigente.

Los tres hallazgos que determinan la prioridad de todo lo demás:

- Hay al menos tres copias parciales o completas del mismo sistema convivendo en la carpeta (“app”, “application” y “parqueo”), y no es evidente cuál es la versión “real”. Cualquier limpieza debe empezar por resolver esta ambigüedad.

- El generador de XML usa los esquemas v4.2 y v4.3 de Hacienda. Desde el 1 de septiembre de 2025 el esquema obligatorio es la versión 4.4. Tal como está, el sistema no podría emitir comprobantes válidos hoy.

- Hay una contraseña fija escrita directamente en el código del módulo de Hacienda y una consulta SQL construida por concatenación de texto (vulnerable a inyección SQL) en el mismo módulo: el más sensible de todo el sistema.

La recomendación central de este informe es quedarse en PHP, pero migrando a una base moderna y con soporte activo (PHP 8.3 + Laravel, o como alternativa más conservadora CodeIgniter 4), siguiendo un plan por fases que primero asegura y limpia, después actualiza el cumplimiento con Hacienda, y solo después construye encima funciones nuevas de IA y automatización.

# 2. Diagnóstico del estado actual

## 2.1 Arquitectura duplicada y desorden estructural

- Tres copias del sistema: “app/” (28 controladores, 2.1 MB, parece la copia más reciente con la que se trabajó), “application/” (casi vacía, restos de versiones previas, incluye un controllers.rar sin extraer), y “parqueo/” (223 MB, instalación completa y autónoma con su propio index.php funcional y sus propios ejecutables de firmado: firmador.exe, firmadorNet2/4.exe, sincNet2/4.exe).

- La carpeta raíz del proyecto no tiene un index.php operativo — es decir, tal cual está, el sitio en la raíz no arranca. El sistema que sí puede ejecutarse es el de “parqueo/”.

- Archivos de prueba abandonados dentro del propio código: ApiclientControxzdfsfaller.php (copia con typo de un controlador real) y Shacienda.php_ (copia vieja con extensión rota del controlador de Hacienda, 2002 líneas).

- lib/ (3.9 MB) duplica el contenido de system/ (núcleo de CodeIgniter, 2.2 MB) — no aporta nada, solo confunde cuál es el núcleo real del framework.

Antes de limpiar una sola línea de lógica de negocio, hay que decidir cuál de las tres copias es la base de trabajo definitiva. Recomendamos usar “parqueo/” como base (es la única que arranca) y descartar el resto tras confirmar que no contiene lógica más reciente que falte ahí.

## 2.2 Archivos y binarios sin relación con el código web

| Archivo / carpeta | Qué es | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| fdfd.exe / getPendientes.exe | Mismo binario .NET duplicado (idéntico hash), utilidad de sincronización de escritorio | Eliminar de la raíz; ya existe la versión correcta dentro de parqueo/ |
| licence.exe / package (sin extensión) | Mismo binario duplicado, licenciador de escritorio | Eliminar de la raíz |
| SPOS4, 50x.html, controllers.rar | Restos de instalación / páginas de error genéricas / código sin descomprimir | Eliminar |
| web.config | Configuración para IIS (Windows Server) | Eliminar si el destino final es Apache/Nginx (Linux); conservar solo si se hospedará en IIS |
| .idea/, .claude/ | Configuración de editor (PHPStorm) y de esta sesión de trabajo | Excluir del repositorio, no del proyecto en sí |
| uploads/ (≈27 MB, 811 XML) | Comprobantes electrónicos ya emitidos en el pasado | Archivar fuera del código fuente (no pertenece a un repositorio); conservar como respaldo histórico, no como parte del proyecto activo |
| conf.env | Licencia y URL en texto plano | Mover a variables de entorno (.env) excluidas del control de versiones |

## 2.3 Seguridad del código

- Contraseña fija en código: app/controllers/Shacienda.php (línea 544) — $password = '8314579kh$'; repetida también en el archivo basura Shacienda.php_.

- Consulta SQL construida por concatenación en app/models/Hacienda_model.php (líneas 14 y 29), con una variable insertada directamente en el texto del SQL en vez de usar parámetros — puerta abierta a inyección SQL en el módulo que habla con Hacienda.

- Entorno por defecto inseguro: en parqueo/index.php (línea 56), si el servidor no define explícitamente la variable CI_ENV, el sistema arranca en modo “development”, lo que activa la salida de errores detallados al público (líneas 69-70 del mismo archivo).

- IP de un servidor de producción anterior dejada en el código fuente (app/config/config.php, línea 24, comentada pero presente).

- Código muerto y de depuración: cientos de líneas comentadas y llamadas de depuración (var_dump) olvidadas dentro de Pos_model.php (2272 líneas en total).

- Puntos a favor que conviene conservar: no se usan funciones de PHP ya eliminadas (mysql_*), db_debug está correctamente desactivado, y la protección CSRF está habilitada.

## 2.4 Dependencias desactualizadas

| Librería | Versión instalada | Situación |
| --- | --- | --- |
| PHP | ^7.1.3 | Sin soporte de seguridad desde diciembre de 2019 |
| CodeIgniter | 3.1.9 | Framework en solo-mantenimiento, sin desarrollo activo |
| swiftmailer | 5.1.0 (2015) | Sin mantenimiento; vulnerabilidades conocidas de inyección de cabeceras en versiones anteriores a 5.4.13/6.2.3 |
| phpmailer | 6.0.5 | Vulnerabilidad conocida (CVE-2018-19296); existen versiones 6.9.x con parches |
| stripe-php | 6.10.x (2018-19) | Muy por debajo del SDK actual (v17+); riesgo de incompatibilidad con la API vigente de Stripe, no solo de seguridad |
| mpdf | 7.1.5 | Versiones anteriores a 8.0 con vulnerabilidades conocidas en manejo de imágenes remotas |
| zendframework/zend-barcode | 2.7.0 | Proyecto renombrado a Laminas; zendframework ya no recibe parches |

## 2.5 Cumplimiento con Hacienda — el hallazgo más urgente

El generador de comprobantes (app/libraries/Crearxml.php y Firmadocr.php) construye los XML usando los esquemas v4.2 y v4.3 de Hacienda, de forma inconsistente entre archivos. Desde el 1 de septiembre de 2025, la versión 4.4 es obligatoria para todos los contribuyentes del régimen tradicional, e introduce alrededor de 146 cambios técnicos, entre ellos:

- Código de actividad económica del receptor, ahora obligatorio en el XML.

- Recibo Electrónico de Pago (REP), un comprobante nuevo obligatorio para ventas a crédito con IVA diferido y para facturas a entidades públicas.

- Nuevos métodos de pago: SINPE Móvil y plataformas digitales (PayPal, etc.).

- Desglose obligatorio de cada producto dentro de combos, usando el catálogo CABYS 2025.

- Transmisión vía la nueva API de TRIBU-CR (sustituye el flujo anterior).

Mientras el sistema siga generando XML en v4.2/v4.3, no puede emitir comprobantes legalmente válidos ante Hacienda. Esta actualización no es opcional ni de “buena práctica”: sin ella, el sistema no es funcional para su propósito de negocio, sin importar qué tan limpio quede el resto del código.

# 3. ¿Quedarse en PHP o migrar a otra tecnología?

El usuario planteó la pregunta directamente: ¿conviene seguir en PHP? La respuesta es sí, con una condición: actualizar a una versión moderna del lenguaje y del framework. PHP 8.3/8.4 es rápido, tiene tipado opcional, y todo el ecosistema que se necesita para IA (clientes HTTP para APIs de modelos, colas de trabajos en segundo plano, WebSockets) está disponible y maduro. Reescribir en otro lenguaje (Node.js, Python/Django, .NET) no resolvería ningún problema de los detectados — los problemas son de calidad de código y de versión, no del lenguaje — y sumaría meses de trabajo y riesgo sin necesidad.

## 3.1 Comparación de rutas dentro de PHP

| Opción | Esfuerzo estimado | Cuándo conviene |
| --- | --- | --- |
| A. Quedarse en CodeIgniter, pero migrar de la v3 a la v4 (PHP 8.x) | 2-4 semanas para una app de este tamaño | Si se quiere el menor riesgo y tiempo posible, y no se planean funciones muy avanzadas de IA/colas/tiempo real |
| B. Migrar a Laravel (PHP 8.x) | 4-12 semanas | Si se quiere invertir una vez y tener el mejor ecosistema para IA, automatización, colas, integraciones y un equipo de desarrollo más fácil de conseguir a futuro |
| C. Limpiar y modernizar dentro de CodeIgniter 3 sin migrar de framework | 1-2 semanas, pero con techo bajo | Solo como solución puente temporal; no resuelve el problema de fondo (framework sin soporte) |

Recomendación: opción B (Laravel). La razón principal no es estética: el sistema va a incorporar IA (clasificación, asistentes, OCR), automatización (colas de envío a Hacienda, reintentos, notificaciones) y, eventualmente, más de un canal (web, POS de escritorio, app móvil). Laravel tiene soporte de primera clase para colas (Horizon), tareas programadas, eventos, y una comunidad mucho más grande que la de CodeIgniter, lo que facilita encontrar desarrolladores y paquetes ya hechos para facturación, PDF, y APIs externas. La opción A es razonable solo si el presupuesto de tiempo es muy ajustado; sería un “parche bueno”, no una base para los próximos 5-10 años.

# 4. Hoja de ruta por fases

## Fase 0 — Saneamiento (1-2 semanas)

- Definir cuál de las tres copias (app / application / parqueo) es la base oficial; archivar o eliminar las otras dos tras confirmar que no tienen lógica única.

- Eliminar binarios duplicados, archivos de prueba, .rar sin extraer, y mover uploads/ históricos fuera del código fuente.

- Crear repositorio Git limpio (probablemente no existe control de versiones real hoy) con .gitignore adecuado (vendor/, uploads/, .env, logs).

- Mover credenciales (contraseña de Shacienda.php, datos de conf.env, base de datos) a variables de entorno.

- Configurar un entorno de pruebas de Hacienda (ambiente “sandbox” de TRIBU-CR) para no arriesgar nunca el ambiente de producción durante el resto del trabajo.

## Fase 1 — Seguridad y cumplimiento (2-4 semanas, antes que cualquier otra cosa visible)

- Corregir la inyección SQL en Hacienda_model.php y revisar el resto de modelos en busca del mismo patrón.

- Forzar ENVIRONMENT=production explícito y desactivar la salida de errores al público.

- Actualizar el generador y firmador de XML al esquema v4.4 de Hacienda y a la API de TRIBU-CR (incluye REP, CABYS 2025, nuevos métodos de pago, código de actividad económica del receptor).

- Actualizar swiftmailer, phpmailer, mpdf y stripe-php a versiones con soporte.

## Fase 2 — Modernización del stack (según ruta elegida en la sección 3)

- Actualizar a PHP 8.3 o 8.4 (con soporte de seguridad hasta 2027-2028).

- Migrar a Laravel (o CodeIgniter 4) de forma incremental: módulo por módulo, manteniendo ambos sistemas corriendo en paralelo durante la transición y con pruebas antes de cada corte.

- Introducir pruebas automatizadas mínimas en los módulos críticos (facturación, cálculo de impuestos, comunicación con Hacienda) antes de seguir agregando funciones nuevas encima.

## Fase 3 — Diseño e interfaz

- Renovar la interfaz con un framework de componentes moderno (por ejemplo Tailwind CSS + Livewire o Inertia.js con Vue/React si se elige Laravel), priorizando el flujo de facturación rápida en el punto de venta.

- Hacer la interfaz responsive para tablet/celular, pensando en uso en caja y en bodega.

## Fase 4 — IA y automatización (una vez la base esté sana)

- Automatización del flujo con Hacienda: reintentos automáticos ante rechazo, cola de envío con monitoreo, alertas cuando un comprobante queda pendiente.

- Asistente de datos: lectura automática de facturas de proveedores (OCR) para precargar inventario y precios.

- Clasificación automática de productos al catálogo CABYS usando IA, para que el usuario no tenga que buscar el código manualmente.

- Detección de anomalías en ventas (errores de digitación, descuentos atípicos, posibles fraudes en caja).

- Asistente conversacional interno: consultas en lenguaje natural sobre ventas, inventario o estado de comprobantes ante Hacienda.

- Envío automático de facturas y recordatorios de pago por correo/WhatsApp.

# 5. Próximos pasos inmediatos

Si se aprueba este plan, el primer entregable concreto sería: (1) confirmar la copia base del proyecto, (2) levantar un entorno de pruebas con sandbox de Hacienda, y (3) un primer parche de seguridad enfocado solo en la Fase 1, sin esperar a decidir entre CodeIgniter 4 o Laravel. Eso permite dejar el sistema en condición segura y legalmente vigente mientras se decide con calma la migración de framework.